HITEK SOLUTION

ĐỀ ÁN THỰC TẬP CÔNG NGHỆ

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PROTOTYPE AI-IoT
PHÁT HIỆN VÀ CẢNH BÁO BẤT THƯỜNG

Tài liệu định hướng phạm vi, kiến trúc, phân công và kết quả bàn giao

| Đơn vị | Công ty Cổ phần HITEK SOLUTION |
| --- | --- |
| Loại tài liệu | Hướng dẫn thực hiện đề án thực tập |
| Phiên bản | 1.0 |
| Ngày ban hành | 30/07/2026 |
| Trạng thái | Bản định hướng triển khai |

TP. Hồ Chí Minh, 2026

# THÔNG TIN KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

| Phiên bản | Ngày | Người lập | Nội dung thay đổi | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 30/07/2026 | HITEK SOLUTION | Khởi tạo tài liệu định hướng thực tập AI-IoT | Ban hành nội bộ |

## PHÊ DUYỆT VÀ THEO DÕI

| Vai trò | Họ và tên | Ngày | Xác nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| Người lập |  |  |  |
| Người kiểm tra |  |  |  |
| Người phê duyệt |  |  |  |

# MỤC LỤC

Nhấn chuột phải và chọn Update Field để cập nhật mục lục.

# 1. Mục tiêu và phạm vi đề án

Xây dựng một hệ thống mẫu AI-IoT có khả năng tiếp nhận dữ liệu từ camera và cảm biến, sử dụng AI để nhận diện đối tượng hoặc tình huống bất thường, kết hợp các nguồn dữ liệu để đánh giá mức độ rủi ro và hiển thị cảnh báo gần thời gian thực trên giao diện quản lý.

Chuỗi công nghệ cần chứng minh Camera / cảm biến → Thu nhận dữ liệu → AI phân tích → Hợp nhất sự kiện → Đánh giá rủi ro → Cảnh báo → Lưu trữ và tra cứu.

## 1.1. Phạm vi phù hợp cho team thực tập

Xây dựng prototype có thể chạy và trình diễn end-to-end.

Thử nghiệm từ 2–4 luồng camera hoặc video; thiết kế kiến trúc có khả năng mở rộng.

Lựa chọn 3–5 tình huống bất thường rõ ràng, đo được và có thể kiểm thử.

Kết nối hoặc mô phỏng ít nhất 2 loại cảm biến IoT.

Không yêu cầu triển khai đầy đủ hệ thống an ninh cấp sản xuất, không yêu cầu bài báo khoa học hoặc hồ sơ sở hữu trí tuệ.

## 1.2. Ngoài phạm vi bắt buộc

Xử lý đồng thời 16 luồng Full HD trong giai đoạn thực tập.

Cam kết cứng F1-score ≥ 90% trong mọi điều kiện thực tế.

Nhận diện các hành vi phức tạp như đánh nhau, ý định nguy hiểm hoặc nhận dạng liên camera quy mô lớn.

Triển khai chính thức tại mục tiêu bảo vệ có yêu cầu an toàn thông tin đặc biệt.

# 2. Yêu cầu công nghệ chính

## 2.1. Tiếp nhận dữ liệu camera

Kết nối camera IP qua RTSP hoặc sử dụng video file để mô phỏng.

Hiển thị hình ảnh camera và cấu hình tên, vị trí, khu vực giám sát.

Đọc khung hình theo tần suất phù hợp và chuyển sang dịch vụ AI.

Theo dõi trạng thái kết nối camera.

## 2.2. Nhận diện và theo dõi đối tượng

Nhận diện tối thiểu người, ô tô và xe máy.

Trả về loại đối tượng, bounding box, độ tin cậy, thời gian và mã camera.

Gán ID và theo dõi đối tượng qua nhiều khung hình.

Xác định hướng di chuyển, thời gian lưu lại và hạn chế cảnh báo trùng.

## 2.3. Phát hiện tình huống bất thường

Người xâm nhập vùng cấm.

Người xuất hiện ngoài khung giờ quy định.

Người đứng hoặc lảng vảng quá lâu.

Số lượng người vượt ngưỡng.

Vật thể xuất hiện hoặc bị bỏ lại bất thường — thực hiện khi dữ liệu và thời gian cho phép.

## 2.4. Tiếp nhận dữ liệu IoT

Nhận dữ liệu tối thiểu từ 2 loại cảm biến hoặc bộ giả lập.

Hỗ trợ MQTT hoặc HTTP API.

Dữ liệu gồm mã thiết bị, loại cảm biến, giá trị, trạng thái, vị trí và thời gian.

Theo dõi trạng thái online/offline hoặc thời điểm nhận dữ liệu gần nhất.

## 2.5. Hợp nhất dữ liệu và đánh giá rủi ro

Kết hợp sự kiện camera và cảm biến theo vị trí và khoảng thời gian.

Áp dụng rule engine để xác định mức cảnh báo.

Phân loại mức độ: Thấp, Trung bình, Cao, Khẩn cấp.

Loại bỏ hoặc gom các cảnh báo lặp lại trong một khoảng thời gian cấu hình.

# 3. Kiến trúc hệ thống đề xuất

| STT | Thành phần | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| 1 | Camera/Video Service | Kết nối RTSP hoặc video file; đọc khung hình; quản lý nhiều luồng; gửi dữ liệu sang AI Service. |
| 2 | AI Service | Nhận diện đối tượng; tracking; kiểm tra vùng cấm, thời gian lưu lại, đếm người; trả sự kiện qua API hoặc message queue. |
| 3 | IoT Service | Nhận MQTT/HTTP; chuẩn hóa dữ liệu; quản lý cảm biến; theo dõi trạng thái thiết bị. |
| 4 | Event & Risk Engine | Kết hợp sự kiện AI và IoT; tính mức rủi ro; chống trùng; tạo cảnh báo chính thức. |
| 5 | Backend API | Quản lý cấu hình, thiết bị, cảnh báo, người dùng; lưu dữ liệu; cung cấp API và SignalR/WebSocket. |
| 6 | Web Dashboard | Giám sát camera; nhận cảnh báo gần thời gian thực; quản lý thiết bị; tra cứu và xử lý cảnh báo. |

# 4. Chức năng phần mềm cần xây dựng

## 4.1. Dashboard

Số camera/cảm biến và trạng thái kết nối.

Số sự kiện trong ngày và theo mức độ.

Danh sách cảnh báo gần nhất.

## 4.2. Giám sát camera

Danh sách camera và luồng trực tiếp hoặc ảnh gần nhất.

Hiển thị bounding box, nhãn đối tượng và trạng thái AI.

## 4.3. Quản lý cảnh báo

Thời gian, nguồn phát sinh, loại sự kiện, mức rủi ro.

Ảnh bằng chứng, trạng thái xử lý và ghi chú người vận hành.

## 4.4. Quản lý thiết bị

Camera, cảm biến, vị trí, trạng thái online/offline.

Thời gian nhận dữ liệu cuối cùng.

## 4.5. Tra cứu lịch sử

Lọc theo thời gian, thiết bị, loại sự kiện và mức độ.

Xem ảnh hoặc clip ngắn liên quan đến cảnh báo.

# 5. Dữ liệu và công nghệ tham khảo

## 5.1. Đối tượng dữ liệu tối thiểu

Camera

Sensor

Location

AIModel

Detection

TrackedObject

SensorReading

Event

Alert

AlertEvidence

RiskRule

SystemLog

User

Không lưu toàn bộ khung hình vào cơ sở dữ liệu. Chỉ lưu metadata, ảnh bằng chứng, clip ngắn khi có sự kiện và thông tin cảnh báo.

## 5.2. Stack công nghệ đề xuất

| Hạng mục | Công nghệ tham khảo |  |
| --- | --- | --- |
| AI/Computer Vision | Python, PyTorch, YOLO, OpenCV, ByteTrack hoặc DeepSORT |  |
| Backend | .NET 8 Web API hoặc FastAPI |  |
| Frontend | React, Vue hoặc Blazor |  |
| Database | PostgreSQL hoặc SQL Server |  |
| IoT | MQTT, Mosquitto, ESP32 hoặc bộ giả lập |  |
| Real-time | SignalR hoặc WebSocket |  |
| Triển khai | Docker và Docker Compose |  |
| Khuyến nghị cho HITEK Python đảm nhiệm AI; .NET 8 đảm nhiệm Backend, Rule Engine và SignalR; React hoặc Blazor đảm nhiệm Dashboard; PostgreSQL làm cơ sở dữ liệu; MQTT tiếp nhận IoT; Docker Compose đóng gói toàn hệ thống. |  |

# 6. Tiêu chí hoàn thành prototype

| STT | Nhóm tiêu chí | Yêu cầu tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Camera/video | Kết nối tối thiểu 2 luồng camera hoặc video mô phỏng. |
| 2 | Nhận diện | Nhận diện được người và phương tiện, có bounding box và confidence. |
| 3 | Tracking | Theo dõi đối tượng và gán ID ổn định trong tình huống thử nghiệm. |
| 4 | Bất thường | Phát hiện ít nhất 3 tình huống bất thường đã thống nhất. |
| 5 | IoT | Nhận dữ liệu từ ít nhất 2 loại cảm biến hoặc bộ giả lập. |
| 6 | Fusion | Có ít nhất 3 quy tắc kết hợp camera và cảm biến. |
| 7 | Cảnh báo | Sinh cảnh báo theo mức độ và hiển thị gần thời gian thực. |
| 8 | Bằng chứng | Lưu ảnh bằng chứng và thông tin sự kiện. |
| 9 | Tra cứu | Tra cứu lịch sử theo các tiêu chí cơ bản. |
| 10 | Triển khai | Có Docker Compose và hướng dẫn cài đặt/chạy. |
| 11 | Tài liệu | Có tài liệu kiến trúc, API, dữ liệu, test case và hạn chế. |

# 7. Phân chia nhóm thực tập

| Nhóm | Trách nhiệm | Đầu ra chính |
| --- | --- | --- |
| AI/Computer Vision | Tích hợp YOLO; tracking; vùng cấm; lảng vảng; đếm người; đánh giá kết quả. | AI Service và bộ kịch bản nhận diện |
| Backend & IoT | API; MQTT; quản lý thiết bị; Event Engine; Risk Engine; database; SignalR/WebSocket. | Backend API, IoT Service, Rule/Risk Engine |
| Frontend | Dashboard; camera monitoring; cảnh báo; thiết bị; tra cứu lịch sử. | Web Dashboard hoàn chỉnh |
| Kiểm thử & tài liệu | Chuẩn bị dữ liệu test; viết test case; đo độ trễ; ghi nhận precision/recall/F1; tài liệu và demo. | Test report, tài liệu và video demo |

# 8. Lộ trình thực hiện đề xuất

| Giai đoạn | Trọng tâm | Kết quả kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Phân tích yêu cầu, chọn use case, thống nhất kiến trúc và repository. (Thống nhất nội dung trao đổi dữ liệu giữa các tầng kiến trúc) | Chốt scope và backlog |
| Tuần 2 | Lên sơ đồ kiến trúc để các nhóm dễ làm việc với nhau. Dựng môi trường, camera/video service, database và khung backend/frontend. | Chạy được skeleton hệ thống |
| Tuần 3 | Tích hợp object detection và API kết quả AI. Note: cần máy có GPU để chạy AI nhanh hơn. | Nhận diện và trả kết quả |
| Tuần 4 | Tích hợp tracking và 1–2 rule bất thường đầu tiên. | Theo dõi và cảnh báo thử |
| Tuần 5 | Xây dựng IoT service, MQTT/HTTP và bộ giả lập cảm biến. | Nhận được dữ liệu cảm biến |
| Tuần 6 | Xây dựng Event/Risk Engine, cảnh báo real-time và ảnh bằng chứng. | Cảnh báo đa nguồn end-to-end |
| Tuần 7 | Hoàn thiện dashboard, tra cứu lịch sử, test tích hợp. | Chạy test case chính |
| Tuần 8 | Tối ưu, đóng gói Docker, viết tài liệu và trình diễn nghiệm thu. | Demo và bàn giao |

# 9. Kết quả bàn giao cuối kỳ

Mã nguồn toàn bộ hệ thống và lịch sử Git.

File Docker Compose và hướng dẫn cài đặt.

Database script/migration.

Bộ video hoặc dữ liệu thử nghiệm.

Mô hình AI hoặc hướng dẫn tải mô hình sử dụng.

Tài liệu kiến trúc và sơ đồ thành phần.

Tài liệu API và cấu trúc dữ liệu.

Danh sách quy tắc cảnh báo và cấu hình mẫu.

Bộ test case và báo cáo kết quả kiểm thử.

Video demo và slide báo cáo cuối kỳ.

Danh sách phần đã hoàn thành, hạn chế và đề xuất phát triển tiếp.

# 10. Nguyên tắc theo dõi và quản lý thực hiện

Mỗi hạng mục phải có người phụ trách chính và tiêu chí hoàn thành rõ ràng.

Mỗi tuần phải có phiên bản chạy được hoặc kết quả có thể kiểm tra, không chỉ báo cáo lý thuyết.

Mọi thay đổi phạm vi phải được ghi nhận trong backlog và version control.

Mã nguồn phải được quản lý trên Git; áp dụng branch, pull request và review tối thiểu.

Dữ liệu thử nghiệm phải được quản lý tách biệt với mã nguồn và có mô tả nguồn gốc.

Cuối mỗi tuần cập nhật tiến độ, khó khăn, rủi ro và kế hoạch tuần tiếp theo.

Tên đề án đề xuất Xây dựng hệ thống prototype AI-IoT phát hiện và cảnh báo bất thường từ camera và cảm biến theo thời gian thực.

# PHỤ LỤC A. Checklist nghiệm thu nội bộ

| STT | Nội dung kiểm tra | Đạt/Không đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Repository có cấu trúc và README rõ ràng | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |
| 2 | Docker Compose khởi động được hệ thống | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |
| 3 | Camera/video đầu vào hoạt động ổn định | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |
| 4 | AI Service trả đúng định dạng dữ liệu | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |
| 5 | Tracking duy trì ID trong kịch bản thử nghiệm | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |
| 6 | Tối thiểu 3 rule bất thường hoạt động | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |
| 7 | MQTT/HTTP nhận dữ liệu cảm biến | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |
| 8 | Tối thiểu 3 rule đa nguồn hoạt động | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |
| 9 | Dashboard nhận cảnh báo real-time | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |
| 10 | Ảnh bằng chứng được lưu và tra cứu | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |
| 11 | Có xử lý lỗi khi camera/cảm biến mất kết nối | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |
| 12 | Có test case và biên bản kết quả | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |
| 13 | Có tài liệu API và triển khai | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |
| 14 | Có video demo end-to-end | ☐ Đạt ☐ Không đạt |  |